Phần 1 - Phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Tiêu chí E (Estimated) và D (Detailed Appropriately) trong D.E.E.P | Thẻ nằm ở ưu tiên cao nhất trên cùng cột Product Backlog bắt buộc phải được mô tả chi tiết, rõ ràng tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và có ước lượng kích thước, chứ không thể chỉ mang tiêu đề chung chung. |
| H2 | Sai | Tiêu chí P (Prioritized) trong D.E.E.P | Tính năng cốt lõi của sản phẩm ("Tự động chia tiền cho các khách đi ghép") phải có thứ tự ưu tiên cao hơn tính năng phụ trợ/trang trí ("Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội"). |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối cột Product Backlog có ưu tiên thấp nên chỉ cần thông tin sơ bộ và ước lượng kích thước tổng quan (như "lớn") là đạt chuẩn D.E.E.P mà không gây lãng phí công sức chi tiết hóa quá sớm. |
| H4 | Sai | Quy tắc về Quyền sở hữu Product Backlog (PO Ownership) | Chỉ có Product Owner (Đức) mới có quyền thêm mới hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên các thẻ trên Product Backlog, Developer (Tú) tự ý thêm và đẩy lên đầu là vi phạm nghiêm trọng quy trình Scrum. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng di chuyển thẻ (Workflow/DoD) và Tiêu chuẩn "Xong" | Việc kéo thẳng thẻ từ "In Progress" sang "Done" ngay khi code xong đã bỏ qua bước kiểm thử (Testing/QA/Code Review) để xác nhận thẻ đạt đủ Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done). |

Phần 2 - Sửa lỗi và Chuẩn hóa

1. Chuẩn hóa các hạng mục vi phạm:

- H1: Sửa lại thành thẻ có đầy đủ mô tả chi tiết, tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) rõ ràng cho luồng đặt xe ghép và đã được đội ngũ Developer ước lượng kích thước (Story Points/Size).

- H2: Sửa lại bằng cách đảo thứ tự ưu tiên: Đẩy thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên phía trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

- H4: Developer (Tú) phải trao đổi với Product Owner (Đức) về vấn đề tốc độ bản đồ; việc tạo thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" và xếp vị trí ưu tiên trên Product Backlog phải do chính PO quyết định thực hiện.

- H5 (Cấu trúc luồng cột Trello chuẩn): Sắp xếp lại bảng Trello theo đúng thứ tự 5 cột từ trái sang phải:

Product Backlog⟶Sprint Backlog⟶In Progress⟶Testing / Review⟶Done